|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En gran medida, se han cumplido con las actividades planificadas. Sin embargo, hubo ciertos desafíos relacionados con la dificultad de calcular el esfuerzo de algunas tareas, lo cual afectó la planificación. Esto llevó en que algunas historias de usuario no se completaran dentro del sprint original y tuvieran que trasladarse al siguiente como *carry over*. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Hemos abordado estas dificultades mediante ajustes en los sprints, priorizando correctamente y enfocándonos en las actividades que más valor aportan a nuestro cliente. Además, realizamos reuniones frecuentes con el equipo para revisar el avance y asegurarnos de que estamos en la dirección correcta. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo de forma positiva, ya que he estado comprometido en cada etapa del proceso, esforzándome por asegurar que el producto final sea de la mejor calidad posible, funcional y con un diseño amigable. Para mejorar, podría optimizar la gestión del tiempo en ciertas tareas y buscar más retroalimentación para identificar áreas a mejorar antes de finalizar cada fase. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de mis inquietudes actuales está relacionada con la cantidad de historias de usuario y el plan de pruebas. En cuanto al plan de pruebas, me gustaría aclarar mejor su alcance y comprender cuál es la forma de estructurarlo según los criterios del profesor. También quisiera saber si es requerido incluir más tipos de pruebas. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No se considera realizar redistribución de tareas en este punto del proyecto. Se continuará con la actual. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en equipo ha sido, en general, positivo. Sin embargo, una mejor planificación de tiempos y un equilibrio en la carga de tareas nos permitirían avanzar de forma más eficiente y reducir los ajustes durante los sprints. |