|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta ahora, hemos cumplido con la mayoría de las actividades planificadas. La planificación inicial y la elección de tecnologías han facilitado el desarrollo. Sin embargo, surgieron algunos desafíos, como la subestimación del tiempo necesario para ciertas funcionalidades, lo cual nos llevó a redistribuir algunas tareas entre sprints. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para abordar las dificultades, optamos por realizar ajustes en la planificación de los sprints, redistribuyendo tareas cuando notamos que algunos desarrollos requerían mayor tiempo. Además, mantenemos una comunicación constante a través de reuniones diarias para revisar el avance y ajustar prioridades, asegurando así el cumplimiento de los objetivos generales del proyecto |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo de forma positiva, destacando el compromiso en el desarrollo del proyecto y la adaptación a los cambios en la planificación. Para mejorar, puedo enfocarme en optimizar la gestión del tiempo y en la organización de futuras tareas. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de mis inquietudes actuales es asegurar que todas las funcionalidades se integren correctamente en la fase final de pruebas. Me gustaría consultar al docente sobre recomendaciones específicas para manejar de mejor manera la integración y las pruebas finales |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No consideramos necesario realizar una redistribución de actividades ni asignar nuevas tareas. Continuaremos con la planificación establecida para cumplir con los objetivos del proyecto. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en equipo ha sido positivo, destacando la buena comunicación y colaboración para resolver problemas. Sin embargo, creemos que podríamos mejorar en la planificación inicial de los tiempos para evitar ajustes durante los sprints. |